《指尖星空》第一阶段 Demo 任务书

0. 第一阶段目标

第一阶段不是完整产品，而是做一个能跑通核心体验、方便继续扩展的 Demo。

最终演示流程如下：

打开 Demo
↓
看到星空小星球主界面
↓
点击“记录情绪”
↓
输入一段文字
↓
选择情绪：平静 / 开心 / 难过
↓
点击“折成纸团”
↓
纸张变成纸团
↓
拖拽或点击投掷纸团
↓
纸团飞向天空，变成对应颜色的星星
↓
场景根据情绪变化
↓
点击星星，回看刚才写下的文字

第一阶段的成功标准只有一个：

让观众看懂“把情绪折成纸团、投向星空、变成可回看的星星”这个核心概念。

1. 三阶段路线规划

为了方便第二、第三阶段衔接，先明确三阶段边界。

第一阶段：最小闭环 Demo

只做：

- 主界面。

- 情绪输入。

- 3 个情绪：平静、开心、难过。

- 折纸团。

- 投掷变星星。

- 情绪场景切换。

- 点击星星回看文字。

- 本地保存，能刷新后保留记录最好，来不及可暂时不做。

不做：

- 手势识别。

- 3D 星盘。

- Gemini 自动判断情绪。

- 录音。

- 多个日记本。

- 照片导入。

- 小王子手部同步。

- 复杂动画。

- 云端账号系统。

第二阶段：增强可用性

第二阶段在第一阶段基础上加：

- 增加情绪到 6 个：平静、开心、难过、生气、焦虑、委屈。

- 增加简单星座连线。

- 增加历史记录列表。

- 增加星星删除 / 收藏。

- 增加白噪音切换。

- 接入 Gemini 推荐情绪，但用户必须确认。

- 增加温柔反馈语。

- 增加更多场景素材和角色状态。

第三阶段：沉浸式实验版

第三阶段再考虑：

- 手势识别。

- 录音回放。

- 3D 星盘。

- 日期星图。

- 多日记本。

- 云端存储。

- 更复杂的环境互动。

- 宣传片级演示效果。

2. 第一阶段功能范围

P0 必须完成

| 模块 | 第一阶段要求 |
| --- | --- |
| 主界面 | 星空背景、小星球、主角、狐狸、玫瑰、记录按钮 |
| 记录情绪 | 弹出输入框，用户能写文字 |
| 情绪选择 | 只做 3 个：平静、开心、难过 |
| 折纸团 | 点击按钮后，纸张变纸团 |
| 投掷 | 鼠标拖拽投掷，来不及则点击投掷 |
| 生成星星 | 根据情绪生成不同颜色星星 |
| 场景反馈 | 背景/角色/特效根据情绪变化 |
| 星星回看 | 点击星星，弹出原文字、情绪、时间 |
| 素材接入 | 所有素材按固定文件名接入 |
| 数据结构 | 为第二阶段预留字段 |

P1 时间够再做

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| localStorage | 刷新后星星仍存在 |
| 音效 | 折纸声、星星生成声、雨声 |
| 星星闪烁 | CSS 或简单动画 |
| 雨滴效果 | 难过场景下雨 |
| 光点效果 | 开心场景闪光 |
| 预置演示数据 | 页面打开时已有 1–2 颗星星 |

P2 第一阶段不做

| 功能 | 不做原因 |
| --- | --- |
| 手势识别 | 技术风险高，人数不够 |
| Gemini | 第一阶段先手动选情绪 |
| 3D 星盘 | 太重，第二/三阶段再说 |
| 录音 | 会增加权限和存储问题 |
| 多日记本 | 暂时一个默认日记本即可 |
| 图片导入 | 非核心闭环 |
| 复杂星座 | 第一阶段只需要星星 |
| 账号系统 | 本地 Demo 不需要 |

美工组分工

美工 A：整体风格 + 背景 + UI 面板

职责定位

负责整个 Demo 的视觉基调。
只使用 AI 生图，不做动画。

主要任务

| 编号 | 任务 | 文件名 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 统一 AI 生图提示词 | prompt_template.md | P0 |
| A2 | 平静背景 | bg_calm.png | P0 |
| A3 | 开心背景 | bg_happy.png | P0 |
| A4 | 难过背景 | bg_sad.png | P0 |
| A5 | 小星球地面 | planet_ground.png | P0 |
| A6 | 日记输入面板 | diary_panel.png | P0 |
| A7 | 星星详情弹窗底图 | popup_base.png | P1 |
| A8 | 按钮底图 | button_base.png | P1 |
| A9 | 素材清单维护 | asset_checklist.md | P0 |

最低交付

第一阶段最低必须交：

assets/background/bg_calm.png
assets/background/bg_happy.png
assets/background/bg_sad.png
assets/background/planet_ground.png
assets/ui/diary_panel.png
prompt_template.md
asset_checklist.md

AI 生图要求

背景图：

尺寸：1920×1080
格式：PNG 或 JPG
要求：不要文字、不要水印、不要明显版权角色
风格：治愈、童话、星空、水彩、柔和

UI 面板：

格式：PNG
要求：可以有装饰，但不要生成文字
文字由技术组用代码写

美工 B：角色 + 物件 + 情绪素材

职责定位

负责主角、狐狸、玫瑰、纸张、纸团、星星、雨滴等静态 PNG。
只用 AI 生图，不做动画。

主要任务

| 编号 | 任务 | 文件名 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 主角平静 | traveler_calm.png | P0 |
| B2 | 主角开心 | traveler_happy.png | P0 |
| B3 | 主角难过 | traveler_sad.png | P0 |
| B4 | 狐狸平静 | fox_calm.png | P0 |
| B5 | 狐狸安慰 | fox_comfort.png | P1 |
| B6 | 玫瑰正常 | rose_normal.png | P0 |
| B7 | 玫瑰绽放 | rose_bloom.png | P1 |
| B8 | 玫瑰低垂 | rose_wilt.png | P1 |
| B9 | 纸张 | paper_flat.png | P0 |
| B10 | 纸团 | paper_ball.png | P0 |
| B11 | 平静星星 | star_calm.png | P0 |
| B12 | 开心星星 | star_happy.png | P0 |
| B13 | 难过星星 | star_sad.png | P0 |
| B14 | 雨滴 | rain_drop.png | P0 |
| B15 | 光点粒子 | glow_particle.png | P1 |

最低交付

第一阶段最低必须交：

assets/character/traveler_calm.png
assets/character/traveler_happy.png
assets/character/traveler_sad.png

assets/fox/fox_calm.png

assets/rose/rose_normal.png

assets/objects/paper_flat.png
assets/objects/paper_ball.png
assets/objects/star_calm.png
assets/objects/star_happy.png
assets/objects/star_sad.png

assets/effects/rain_drop.png

素材要求

角色、狐狸、玫瑰、纸张、纸团、星星、雨滴：
必须 PNG 透明底

主角：
建议 1024×1024

狐狸、玫瑰、星星、纸团：
建议 512×512 或 1024×1024

不要文字
不要水印
不要白底
不要原版小王子形象

5. 美工与技术对接手册

5.1 文件夹结构

所有素材按这个结构放：

public/
  assets/
    background/
      bg_calm.png
      bg_happy.png
      bg_sad.png
      planet_ground.png

    character/
      traveler_calm.png
      traveler_happy.png
      traveler_sad.png

    fox/
      fox_calm.png
      fox_comfort.png

    rose/
      rose_normal.png
      rose_bloom.png
      rose_wilt.png

    objects/
      paper_flat.png
      paper_ball.png
      star_calm.png
      star_happy.png
      star_sad.png

    effects/
      rain_drop.png
      glow_particle.png

    ui/
      diary_panel.png
      popup_base.png
      button_base.png

    audio/
      audio_calm.mp3
      audio_happy.mp3
      audio_rain.mp3
      sfx_fold.mp3
      sfx_star.mp3

5.2 命名规则

禁止：

开心背景最终版.png
星星222.png
好看的纸团.png
小王子开心新版.png

必须：

bg_happy.png
star_happy.png
paper_ball.png
traveler_happy.png

命名规则：

类型_情绪.png
类型_状态.png

情绪英文固定：

平静 calm
开心 happy
难过 sad
生气 angry，第二阶段
焦虑 anxious，第二阶段
委屈 wronged，第二阶段

5.3 素材交付检查表（这个无所谓 把东西检查一遍都做完了就行）

美工每交一个素材，都要在 asset_checklist.md 里记录。

| 文件名 | 中文说明 | 负责人 | 状态 | 是否透明底 | 是否已接入 |
|---|---|---|---|---|---|
| bg_calm.png | 平静背景 | 美工A | 完成 | 否 | 是 |
| traveler_calm.png | 主角平静 | 美工B | 完成 | 是 | 是 |
| paper_ball.png | 纸团 | 美工B | 完成 | 是 | 否 |

状态只能写：

待生成 / 已生成 / 待替换 / 已完成 / 已接入

5.4 技术接入方式

技术组不要改素材文件名。
如果素材不好，直接让美工替换同名文件。

例如：

美工替换 bg_happy.png
技术不用改代码
页面自动使用新图

6. 第一阶段开发流程(这个也无所谓 下周六之前做完就行 越早越好 方便技术把图放进去 来不及放进去也没事 下周再确定 如果你们有按照这个规划做 那就每天尽早发来就好）

建议按 5 天做。
如果时间更紧，可以压缩，但不要改变任务顺序。

第 1 天：框架和风格确定

美工 A

交付：

prompt_template.md
bg_calm.png
bg_happy.png
bg_sad.png
planet_ground.png

美工 B

交付：

traveler_calm.png
paper_flat.png
paper_ball.png
star_calm.png
star_happy.png
star_sad.png

技术 A

完成：

项目创建
目录结构
主界面布局
记录情绪弹窗
情绪选择按钮

技术 B

完成：

emotionConfig.js
纸张显示
纸团显示
星星层占位

第 1 天验收

页面能打开
能看到背景和主界面
能点“记录情绪”
能输入文字
能选择平静/开心/难过

第 2 天：记录和折纸团

美工 A

交付：

diary_panel.png
popup_base.png，可选
button_base.png，可选

美工 B

交付：

traveler_happy.png
traveler_sad.png
fox_calm.png
rose_normal.png
rain_drop.png

技术 A

完成：

保存记录数据
生成 record 对象
StarDetailModal 基础结构
localStorage 初版，可选

技术 B

完成：

折纸团动画
纸张变纸团
折叠后进入可投掷状态

第 2 天验收

输入文字
选择情绪
点击完成
看到纸张
点击折纸团
纸张变成纸团

第 3 天：投掷和星星

美工 A

检查：

背景是否风格统一
面板是否能放文字
图片是否太大

美工 B

补充：

fox_comfort.png，可选
rose_bloom.png，可选
rose_wilt.png，可选
glow_particle.png，可选

技术 A

完成：

星星详情弹窗显示原文
点击星星弹窗
关闭弹窗

技术 B

完成：

纸团拖拽
松手投掷
投掷后生成星星
星星按情绪显示不同图片

第 3 天验收

输入文字
选择难过
折纸团
拖拽投掷
生成蓝色/难过星星
点击星星
看到刚才的文字

第 4 天：场景反馈

美工 A

完成：

三张背景最终版
小星球最终版
UI 面板最终版

美工 B

完成：

角色最终版
星星最终版
雨滴最终版

技术 A

完成：

本地存储
刷新后恢复星星，P1
清空数据按钮，P1

技术 B

完成：

平静/开心/难过场景切换
开心光点效果，P1
难过雨滴效果，P1
音效工具函数，P1

第 4 天验收

选平静：默认星空
选开心：背景变亮，星星为开心样式
选难过：背景变暗，有雨滴，星星为难过样式

第 5 天：合并、修 bug、准备演示

美工 A

完成：

整理 assets 文件夹
压缩过大的图片
确认没有乱码文字
确认没有版权角色

美工 B

完成：

检查透明底
检查角色风格统一
检查星星和纸团辨识度

技术 A

完成：

演示流程稳定
弹窗样式优化
演示用预置文案

技术 B

完成：

投掷动画优化
星星闪烁
场景切换稳定
最终 bug 修复

第 5 天最终验收

必须完整跑通：

打开页面
点击记录情绪
输入：今天有点累，但我想把它交给星空
选择：难过
点击完成
点击折成纸团
拖拽纸团投向天空
纸团变成星星
背景切到难过
出现雨滴
点击星星
弹出刚才输入的文字

美工 A

你负责：

整体风格
AI 生图提示词
3 张背景：平静、开心、难过
小星球地面
日记输入面板
素材清单

最重要的是：

风格统一
不要文字
不要版权角色
背景 1920×1080

美工 B

你负责：

主角 3 个状态
狐狸
玫瑰
纸张
纸团
3 种星星
雨滴
光点

最重要的是：

透明底 PNG
命名固定
角色风格统一
不要动画