《指尖星空》第一阶段 Demo 任务书

0. 第一阶段目标

第一阶段不是完整产品，而是做一个能跑通核心体验、方便继续扩展的 Demo。

最终演示流程如下：

打开 Demo
↓
看到星空小星球主界面
↓
点击“记录情绪”
↓
输入一段文字
↓
选择情绪：平静 / 开心 / 难过
↓
点击“折成纸团”
↓
纸张变成纸团
↓
拖拽或点击投掷纸团
↓
纸团飞向天空，变成对应颜色的星星
↓
场景根据情绪变化
↓
点击星星，回看刚才写下的文字

第一阶段的成功标准只有一个：

让观众看懂“把情绪折成纸团、投向星空、变成可回看的星星”这个核心概念。

1. 三阶段路线规划

为了方便第二、第三阶段衔接，先明确三阶段边界。

第一阶段：最小闭环 Demo

只做：

- 主界面。

- 情绪输入。

- 3 个情绪：平静、开心、难过。

- 折纸团。

- 投掷变星星。

- 情绪场景切换。

- 点击星星回看文字。

- 本地保存，能刷新后保留记录最好，来不及可暂时不做。

不做：

- 手势识别。

- 3D 星盘。

- Gemini 自动判断情绪。

- 录音。

- 多个日记本。

- 照片导入。

- 小王子手部同步。

- 复杂动画。

- 云端账号系统。

第二阶段：增强可用性

第二阶段在第一阶段基础上加：

- 增加情绪到 6 个：平静、开心、难过、生气、焦虑、委屈。

- 增加简单星座连线。

- 增加历史记录列表。

- 增加星星删除 / 收藏。

- 增加白噪音切换。

- 接入 Gemini 推荐情绪，但用户必须确认。

- 增加温柔反馈语。

- 增加更多场景素材和角色状态。

第三阶段：沉浸式实验版

第三阶段再考虑：

- 手势识别。

- 录音回放。

- 3D 星盘。

- 日期星图。

- 多日记本。

- 云端存储。

- 更复杂的环境互动。

- 宣传片级演示效果。

2. 第一阶段功能范围

P0 必须完成

| 模块 | 第一阶段要求 |
| --- | --- |
| 主界面 | 星空背景、小星球、主角、狐狸、玫瑰、记录按钮 |
| 记录情绪 | 弹出输入框，用户能写文字 |
| 情绪选择 | 只做 3 个：平静、开心、难过 |
| 折纸团 | 点击按钮后，纸张变纸团 |
| 投掷 | 鼠标拖拽投掷，来不及则点击投掷 |
| 生成星星 | 根据情绪生成不同颜色星星 |
| 场景反馈 | 背景/角色/特效根据情绪变化 |
| 星星回看 | 点击星星，弹出原文字、情绪、时间 |
| 素材接入 | 所有素材按固定文件名接入 |
| 数据结构 | 为第二阶段预留字段 |

P1 时间够再做

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| localStorage | 刷新后星星仍存在 |
| 音效 | 折纸声、星星生成声、雨声 |
| 星星闪烁 | CSS 或简单动画 |
| 雨滴效果 | 难过场景下雨 |
| 光点效果 | 开心场景闪光 |
| 预置演示数据 | 页面打开时已有 1–2 颗星星 |

P2 第一阶段不做

| 功能 | 不做原因 |
| --- | --- |
| 手势识别 | 技术风险高，人数不够 |
| Gemini | 第一阶段先手动选情绪 |
| 3D 星盘 | 太重，第二/三阶段再说 |
| 录音 | 会增加权限和存储问题 |
| 多日记本 | 暂时一个默认日记本即可 |
| 图片导入 | 非核心闭环 |
| 复杂星座 | 第一阶段只需要星星 |
| 账号系统 | 本地 Demo 不需要 |

3. 第一阶段技术原则

这部分很重要，决定第二阶段是否好接。

原则 1：所有情绪必须走配置表

不要在代码里到处写死：

if (emotion === "happy") {
  // 换开心背景
}

应该统一写到配置文件：

// src/config/emotionConfig.js

export const emotionConfig = {
  calm: {
    label: "平静",
    background: "/assets/background/bg_calm.png",
    character: "/assets/character/traveler_calm.png",
    fox: "/assets/fox/fox_calm.png",
    rose: "/assets/rose/rose_normal.png",
    star: "/assets/objects/star_calm.png",
    effects: [],
    audio: "/assets/audio/audio_calm.mp3",
    constellationName: "静夜座"
  },

  happy: {
    label: "开心",
    background: "/assets/background/bg_happy.png",
    character: "/assets/character/traveler_happy.png",
    fox: "/assets/fox/fox_calm.png",
    rose: "/assets/rose/rose_bloom.png",
    star: "/assets/objects/star_happy.png",
    effects: ["glow"],
    audio: "/assets/audio/audio_happy.mp3",
    constellationName: "暖光座"
  },

  sad: {
    label: "难过",
    background: "/assets/background/bg_sad.png",
    character: "/assets/character/traveler_sad.png",
    fox: "/assets/fox/fox_comfort.png",
    rose: "/assets/rose/rose_wilt.png",
    star: "/assets/objects/star_sad.png",
    effects: ["rain"],
    audio: "/assets/audio/audio_rain.mp3",
    constellationName: "雨滴座"
  }
};

第二阶段新增“生气、焦虑、委屈”时，只需要加配置和素材。

原则 2：数据结构提前预留字段

第一阶段即使不用 AI、星座、收藏，也要预留字段。

{
  id: "record_001",
  text: "今天有点累，但还是坚持下来了。",
  emotion: "sad",
  createdAt: "2026-04-25 21:00:00",

  star: {
    id: "star_001",
    x: 620,
    y: 160
  },

  // 第二阶段预留
  title: "",
  aiSuggestedEmotion: "",
  aiFeedback: "",
  favorite: false,
  deleted: false,

  // 第三阶段预留
  audioUrl: "",
  imageUrl: "",
  diaryBookId: "default",
  gestureCreated: false
}

这样第二阶段加 AI、收藏、历史记录，第三阶段加录音、多日记本，都不用重做数据结构。

原则 3：组件要拆开

建议技术组按这个结构拆：

src/
  App.jsx
  config/
    emotionConfig.js
  components/
    MainScene.jsx
    DiaryModal.jsx
    EmotionSelector.jsx
    PaperNote.jsx
    PaperBall.jsx
    StarLayer.jsx
    StarItem.jsx
    StarDetailModal.jsx
    SceneEffects.jsx
  utils/
    storage.js
    audio.js
    id.js

不要把所有东西写在一个文件里。
第一阶段可以简单，但结构必须清楚。

原则 4：素材路径不能散落在代码里

所有素材都通过 emotionConfig.js 或统一常量文件读取。
不要在组件里直接到处写：

"/assets/star_happy_final_v3.png"

否则第二阶段换素材会非常痛苦。

原则 5：第一阶段不用 AI，但留接口

可以先写一个空函数：

// src/utils/ai.js

export async function suggestEmotion(text) {
  // 第一阶段暂时不用 Gemini
  return null;
}

export async function generateFeedback(text, emotion) {
  // 第一阶段返回固定句子
  return "这颗星星已经替你收下了今天的心情。";
}

第二阶段接 Gemini 时，只改这里，不改主流程。

技术组分工

技术 A：页面框架 + 输入记录 + 数据回看

职责定位

负责“用户能写、能选情绪、能保存、能点击星星回看”。

主要任务

| 编号 | 任务 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| TA1 | 搭建项目 | 创建可运行前端项目 | P0 |
| TA2 | 建立目录结构 | assets/、components/、config/ | P0 |
| TA3 | 主界面基础布局 | 背景、小星球、角色、按钮区域 | P0 |
| TA4 | 记录情绪弹窗 | 输入文字 | P0 |
| TA5 | 情绪选择组件 | 平静 / 开心 / 难过 | P0 |
| TA6 | 保存记录数据 | 保存 text、emotion、createdAt | P0 |
| TA7 | 星星详情弹窗 | 点击星星显示文字 | P0 |
| TA8 | 本地存储 | localStorage 保存 records 和 stars | P1 |
| TA9 | 清空测试数据 | 隐藏按钮或开发按钮 | P1 |

技术 A 负责组件

App.jsx
MainScene.jsx
DiaryModal.jsx
EmotionSelector.jsx
StarDetailModal.jsx
storage.js
id.js

技术 A 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 页面能打开 | 无报错 |
| 能点击记录情绪 | 弹窗出现 |
| 能输入文字 | 输入框正常 |
| 能选择情绪 | 三个情绪按钮可选 |
| 能保存记录 | 点击完成后记录进入状态 |
| 能打开星星详情 | 点击星星显示原文 |
| 数据结构合格 | 包含第二、三阶段预留字段 |

技术 B：折纸团 + 投掷 + 星星 + 场景反馈

职责定位

负责“纸团动起来、变成星星、场景跟着情绪变”。

主要任务

| 编号 | 任务 | 具体内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| TB1 | 纸张展示 | 完成记录后显示纸张 | P0 |
| TB2 | 折纸团效果 | 纸张缩小/旋转/淡出，纸团出现 | P0 |
| TB3 | 纸团拖拽 | 鼠标可拖动纸团 | P0 |
| TB4 | 投掷动画 | 松手后飞向天空 | P0 |
| TB5 | 生成星星 | 根据情绪生成对应星星 | P0 |
| TB6 | 场景切换 | 根据 emotionConfig 换背景/角色/玫瑰/狐狸 | P0 |
| TB7 | 雨滴效果 | 难过时显示雨滴下落 | P1 |
| TB8 | 光点效果 | 开心时显示光点闪烁 | P1 |
| TB9 | 音效预留 | 先写 audio 工具函数，音频可后补 | P1 |

技术 B 负责组件

PaperNote.jsx
PaperBall.jsx
StarLayer.jsx
StarItem.jsx
SceneEffects.jsx
audio.js
emotionConfig.js

技术 B 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 纸张能变纸团 | 点击折纸团按钮后有视觉变化 |
| 纸团能投掷 | 拖拽或点击后飞向天空 |
| 能生成星星 | 投掷结束后出现星星 |
| 星星颜色正确 | 根据情绪显示不同素材 |
| 场景能切换 | 平静/开心/难过背景不同 |
| 雨滴可显示 | 难过时有下雨效果，P1 |
| 光点可显示 | 开心时有闪光效果，P1 |

5. 美工与技术对接手册

5.1 文件夹结构

所有素材必须按这个结构放：

public/
  assets/
    background/
      bg_calm.png
      bg_happy.png
      bg_sad.png
      planet_ground.png

    character/
      traveler_calm.png
      traveler_happy.png
      traveler_sad.png

    fox/
      fox_calm.png
      fox_comfort.png

    rose/
      rose_normal.png
      rose_bloom.png
      rose_wilt.png

    objects/
      paper_flat.png
      paper_ball.png
      star_calm.png
      star_happy.png
      star_sad.png

    effects/
      rain_drop.png
      glow_particle.png

    ui/
      diary_panel.png
      popup_base.png
      button_base.png

    audio/
      audio_calm.mp3
      audio_happy.mp3
      audio_rain.mp3
      sfx_fold.mp3
      sfx_star.mp3

5.2 命名规则

禁止：

开心背景最终版.png
星星222.png
好看的纸团.png
小王子开心新版.png

必须：

bg_happy.png
star_happy.png
paper_ball.png
traveler_happy.png

命名规则：

类型_情绪.png
类型_状态.png

情绪英文固定：

平静 calm
开心 happy
难过 sad
生气 angry，第二阶段
焦虑 anxious，第二阶段
委屈 wronged，第二阶段

5.3 素材交付检查表

美工每交一个素材，都要在 asset_checklist.md 里记录。

| 文件名 | 中文说明 | 负责人 | 状态 | 是否透明底 | 是否已接入 |
|---|---|---|---|---|---|
| bg_calm.png | 平静背景 | 美工A | 完成 | 否 | 是 |
| traveler_calm.png | 主角平静 | 美工B | 完成 | 是 | 是 |
| paper_ball.png | 纸团 | 美工B | 完成 | 是 | 否 |

状态只能写：

待生成 / 已生成 / 待替换 / 已完成 / 已接入

5.4 技术接入方式

技术组不要改素材文件名。
如果素材不好，直接让美工替换同名文件。

例如：

美工替换 bg_happy.png
技术不用改代码
页面自动使用新图

6. 第一阶段开发流程

建议按 5 天做。
如果时间更紧，可以压缩，但不要改变任务顺序。

第 1 天：框架和风格确定

美工 A

交付：

prompt_template.md
bg_calm.png
bg_happy.png
bg_sad.png
planet_ground.png

美工 B

交付：

traveler_calm.png
paper_flat.png
paper_ball.png
star_calm.png
star_happy.png
star_sad.png

技术 A

完成：

项目创建
目录结构
主界面布局
记录情绪弹窗
情绪选择按钮

技术 B

完成：

emotionConfig.js
纸张显示
纸团显示
星星层占位

第 1 天验收

页面能打开
能看到背景和主界面
能点“记录情绪”
能输入文字
能选择平静/开心/难过

第 2 天：记录和折纸团

美工 A

交付：

diary_panel.png
popup_base.png，可选
button_base.png，可选

美工 B

交付：

traveler_happy.png
traveler_sad.png
fox_calm.png
rose_normal.png
rain_drop.png

技术 A

完成：

保存记录数据
生成 record 对象
StarDetailModal 基础结构
localStorage 初版，可选

技术 B

完成：

折纸团动画
纸张变纸团
折叠后进入可投掷状态

第 2 天验收

输入文字
选择情绪
点击完成
看到纸张
点击折纸团
纸张变成纸团

第 3 天：投掷和星星

美工 A

检查：

背景是否风格统一
面板是否能放文字
图片是否太大

美工 B

补充：

fox_comfort.png，可选
rose_bloom.png，可选
rose_wilt.png，可选
glow_particle.png，可选

技术 A

完成：

星星详情弹窗显示原文
点击星星弹窗
关闭弹窗

技术 B

完成：

纸团拖拽
松手投掷
投掷后生成星星
星星按情绪显示不同图片

第 3 天验收

输入文字
选择难过
折纸团
拖拽投掷
生成蓝色/难过星星
点击星星
看到刚才的文字

第 4 天：场景反馈

美工 A

完成：

三张背景最终版
小星球最终版
UI 面板最终版

美工 B

完成：

角色最终版
星星最终版
雨滴最终版

技术 A

完成：

本地存储
刷新后恢复星星，P1
清空数据按钮，P1

技术 B

完成：

平静/开心/难过场景切换
开心光点效果，P1
难过雨滴效果，P1
音效工具函数，P1

第 4 天验收

选平静：默认星空
选开心：背景变亮，星星为开心样式
选难过：背景变暗，有雨滴，星星为难过样式

第 5 天：合并、修 bug、准备演示

美工 A

完成：

整理 assets 文件夹
压缩过大的图片
确认没有乱码文字
确认没有版权角色

美工 B

完成：

检查透明底
检查角色风格统一
检查星星和纸团辨识度

技术 A

完成：

演示流程稳定
弹窗样式优化
演示用预置文案

技术 B

完成：

投掷动画优化
星星闪烁
场景切换稳定
最终 bug 修复

第 5 天最终验收

必须完整跑通：

打开页面
点击记录情绪
输入：今天有点累，但我想把它交给星空
选择：难过
点击完成
点击折成纸团
拖拽纸团投向天空
纸团变成星星
背景切到难过
出现雨滴
点击星星
弹出刚才输入的文字

术最终交付

demo_project/
  可运行页面
  主界面
  记录情绪弹窗
  情绪选择
  折纸团
  投掷纸团
  生成星星
  情绪场景切换
  星星详情回看
  emotionConfig.js
  records/stars 数据结构
  第二阶段预留 AI / 星座 / 历史记录接口

10. 第一阶段验收标准

必须通过

| 编号 | 验收项 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 页面能正常打开 | 必须 |
| V2 | 能看到星空主界面 | 必须 |
| V3 | 能点击记录情绪 | 必须 |
| V4 | 能输入文字 | 必须 |
| V5 | 能选择平静/开心/难过 | 必须 |
| V6 | 能点击折纸团 | 必须 |
| V7 | 能看到纸团 | 必须 |
| V8 | 能投掷纸团 | 必须 |
| V9 | 能生成星星 | 必须 |
| V10 | 星星颜色和情绪对应 | 必须 |
| V11 | 场景会根据情绪变化 | 必须 |
| V12 | 点击星星能回看文字 | 必须 |
| V13 | 代码不是全部写死在一个文件里 | 必须 |
| V14 | 情绪走 emotionConfig.js | 必须 |
| V15 | 数据结构给第二阶段预留字段 | 必须 |

技术 A

你负责：

项目框架
主界面
记录情绪弹窗
情绪选择
保存记录
星星详情弹窗
localStorage，可选

最重要的是：

用户能写
用户能选情绪
用户能回看文字
数据结构可扩展

技术 B

你负责：

纸张变纸团
拖拽/点击投掷
生成星星
场景切换
雨滴/光点效果
emotionConfig.js

最重要的是：

纸团能动
星星能生成
场景能随情绪变
不要写死素材路径

12. 统筹需要盯住的点

你作为统筹，重点盯这 6 件事：

- 第一阶段只做 3 个情绪。
不要临时加生气、焦虑、委屈。

- 美工只做静态图。
不要让美工做动画、视频、3D。

- 技术必须先用占位图开发。
不等最终素材。

- 每天合并一次。
不要最后一天才合并。

- 所有情绪走配置表。
这是第二阶段能不能扩展的关键。

- 先跑通流程，再美化。
第一阶段最重要的是完整闭环，不是视觉完美。