小王子项目优化方向整理

根据群聊讨论与《优化(1).docx》整理｜用于后续开发分工与策划书补充

核心判断： 第一阶段建议优先做“页面沉浸感 + 流星/星座反馈 + 基础情绪场景反馈”。小王子骨骼动画、实时动作同步、复杂人物动画、视频抠图等内容工作量过大，暂不作为第一阶段目标。

# 一、整体优化目标

提升沉浸感：页面排版、视觉中心、按钮层级和整体氛围需要更贴近《小王子》与星空治愈主题。

提升交互仪式感：用户写下情绪、折成星星、投向星空后，应获得明确、柔和、有记忆点的反馈。

强化小王子的功能意义：小王子不应只作为美术装饰，而应成为玩家情绪的陪伴者或投射对象。

补足情绪反馈：投掷后需要通过环境变化、星星、玫瑰、狐狸或轻量动画，让用户感到情绪被看见和安抚。

# 二、可以完成 / 建议优先推进的优化方向

| 优化方向 | 具体方案 | 状态 / 备注 |
| --- | --- | --- |
| 关闭或弱化摄像头画面 | 正式体验中可关闭摄像头画面，只保留手势识别结果，避免画面割裂。 | 可完成；demo 阶段保留用于对照，后续可关闭。 |
| 手势 / 鼠标粒子拖尾 | 将手势所在位置从普通鼠标点改为星尘、光点、粒子拖尾或流光轨迹。 | 可完成；开发成本相对可控，已被认为“比较好加”。 |
| 投掷纸团变成流星 | 投出的纸团以流星形式飞向天空，替代普通点击反馈。 | 可完成；与星空主题高度契合。 |
| 投掷后生成小星星 | 纸团投出后在天空生成一颗星星，后续可点击星星回顾情绪日记。 | 可完成；有助于让情绪记录可视化。 |
| 星座连线机制 | 流星落到设定或随机星座点位；投掷足够多后，星星逐渐连成星座。 | 可完成；适合作为核心亮点。 |
| 页面微动效 | 增加星星闪烁、云朵移动、角色轻微浮动、背景渐变、光尘流动等。 | 可完成；比人物动画更现实。 |
| 界面布局优化 | 突出视觉中心，强化下方功能按钮和右侧手势识别按钮的识别度。 | 可完成；属于视觉与前端排版优化。 |
| 音效增强 | 加入折纸团沙沙声、投掷声、星星落下声、雨声、风声等。 | 可完成；优先级可放在后面。 |
| 补充功能展示 | 在演示视频或程序中展示“观测星空”“改变环境”两个功能。 | 可完成；需要纳入最终演示流程。 |
| 展示视频优化 | 写一个剧本化展示视频，突出“治愈”“释放情绪”“星空回应”。 | 可完成；可能比单纯展示程序更有竞争力。 |

# 三、可以简化后完成的部分

| 原设想 | 主要难点 | 建议简化方案 |
| --- | --- | --- |
| 第一人称化身小王子，并控制其动作 | 如果做完整同步，需要角色骨骼动画和动作映射，开发与美术成本高。 | 不做实时同步；改为用户手势触发小王子预设反应或环境反馈。 |
| 小王子投掷动作动画 | 完整 GIF / 序列帧需要多张图，工作量较大。 | 先用“轻微手臂摆动 + 流星飞出”或直接用流星动画替代。 |
| 多情绪角色动画 | 每种情绪都需要独立角色动作，素材量大。 | 优先用环境变化、玫瑰、狐狸、星星和音效表达情绪。 |
| 动态小王子视频嵌入 | 视频素材难统一，且涉及版权、抠图和风格适配。 | 改为静态图片 + 上下浮动 / 缩放 / 发光 / 粒子环绕。 |
| 实时情绪反馈机制 | 完整识别、转化和安抚流程较复杂。 | 第一阶段实现“投掷后按情绪类型触发场景变化，一段时间后恢复平静”。 |
| 完整疗愈流程 | 流程设计与反馈细节较多。 | 先完成主线：写下情绪 → 折成星星 → 投向星空 → 星空回应 → 环境平复。 |

# 四、暂时难完成 / 不建议第一阶段推进的部分

| 内容 | 困难原因 | 当前建议 |
| --- | --- | --- |
| 小王子全身骨骼动画 | 需要拆分角色身体、绑定骨骼、制作动作，接近专业动画流程。 | 第一阶段不做。 |
| 用户动作与小王子实时同步 | 涉及姿态识别、动作映射和角色动画系统，难度远超普通网页特效。 | 暂不实现。 |
| 复杂人物动画 / 多情绪角色动画 | 开心、委屈、生气、焦虑等都要单独素材和动作。 | 不作为核心目标。 |
| 直接使用小红书视频 / GIF 素材 | 比赛作品存在版权风险；且风格不统一。 | 不建议使用。 |
| 寻找多套统一风格小王子情绪视频 | 需要 6 类情绪、风格统一、可参赛使用，现实难度高。 | 不依赖此方案。 |
| 视频抠图后嵌入网页 | 需要抠图、调色、边缘处理，还要避免方框感和拼贴感。 | 暂不作为主要方案。 |
| 完全用代码实现人物级动画 | 代码适合做粒子、流星、浮动、闪烁，但不适合短期内做精细人物动画。 | 只做轻量动效。 |
| AI 生成完整情绪视频并嵌入 | 需要稳定生成、统一风格、筛选和后期处理。 | 可作为备选，需美术/视频同学协助。 |

# 五、情绪反馈：建议采用“环境反馈优先”的可落地方案

情绪反馈是疗愈感的核心，但不建议第一阶段依赖复杂人物动画。更可行的方式是：

用天空、星星、雨、火星、云、音效等环境变化表达情绪。

用玫瑰、狐狸和小王子的轻量状态变化进行陪伴式反馈。

每次反馈持续一段时间后进入“平复”阶段，体现情绪会被承接并慢慢过去。

| 情绪 | 场景反馈方向 | 平复 / 交互方式 |
| --- | --- | --- |
| 开心 / 愉悦 | 天空放晴，星星变金色并加快闪烁；玫瑰绽放，狐狸欢快移动。 | 一段时间后恢复柔和星空。 |
| 平静 | 微风、沙粒、草丛轻微运动，白噪音作为默认背景。 | 作为默认状态。 |
| 委屈 | 出现少量乌云和细雨，玫瑰低垂，狐狸靠近陪伴。 | 雨停后出现彩虹，随后化成金色光尘。 |
| 生气 | 天空变为橙红或暗红，地面出现火星粒子。 | 用户点击狐狸或做安抚手势后，火星消失，天空恢复。 |
| 非常难过 | 暴雨、雷声、星空变暗，玫瑰花瓣凋落。 | 树或玫瑰为小王子挡雨，雨势逐渐减弱。 |
| 焦虑 | 星星快速不规则闪烁，出现沙尘泡泡、心跳或急促音效。 | 用户点击或捏爆泡泡后，场景恢复平静。 |

# 六、目前仍需继续讨论的点

小王子的定位：他到底是玩家的化身、陪伴者，还是情绪反馈的承担者？

情绪反馈最终形式：主要依赖环境、狐狸、玫瑰、文字安抚，还是三者结合？

“观测星空”和“改变环境”如何嵌入主流程：是主要功能、辅助功能，还是演示亮点？

是否尝试 AI 生成视频素材：可以探索，但不建议依赖它作为核心功能。

最终展示视频脚本：需要确定镜头顺序、旁白、使用情境和治愈叙事。

# 七、建议优先级

| 优先级 | 建议事项 |
| --- | --- |
| 第一优先级 | 优化页面排版；加入粒子拖尾、流星投掷、小星星生成；完成基础情绪反馈；补充“观测星空”“改变环境”展示；准备展示视频脚本。 |
| 第二优先级 | 星座连线机制；环境随情绪变化；简单音效；小王子、狐狸、玫瑰的轻量动效。 |
| 暂缓 / 放弃 | 小王子骨骼动画；实时动作同步；复杂人物动画；直接使用网络视频/GIF；视频抠图嵌入。 |

# 八、结论

当前最适合推进的不是“复杂人物动画”，而是“星空交互 + 环境反馈 + 情绪平复”的轻量疗愈体验。

小王子可以先作为陪伴性角色存在，通过简单状态变化或场景变化参与交互，不必承担完整动作同步。

比赛展示应重点突出治愈叙事、视觉氛围和交互流程，而不是强调技术复杂度。